Indirizzo del Cantiere

Via Paternò s.n. - RAGALNA (CT) -PALAZZETTO DELLO SPORT-

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Ing. Di Bella Domenico

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Committente

Comune di Ragalna

Responsabile dei Lavori

Geom. Costanzo Francesco (R.U.P.)

ALLEGATO 6

(Cronoprogramma)

Cronoprogramma delle attività di cantiere

| Attività | Data Inizio | Data Fine | Impresa/Lavoratore Autonomo |
| --- | --- | --- | --- |
| Allestimento cantiere | 02.01.2017 | 05.01.2017 |  |
| Opere di scavo | 06.01.2017 | 10.01.2017 |  |
| Demolizioni e recupero edilizio | 09.01.2017 | 27.01.2017 |  |
| Misure di prevenzione cadute dall’alto | 23.01.2017 | 28.04.2017 |  |
| Tramezzature | 30.01.2017 | 10.02.2017 |  |
| Intonaci | 13.02.2017 | 17.02.2017 |  |
| Realizzazione cavedio | 20.02.2017 | 01.03.2017 |  |
| Pavimenti e rivestimenti | 27.02.2017 | 17.03.2017 |  |
| Impianti elettrici | 01.03.2017 | 31.03.2017 |  |
| Impianti idrosanitari | 01.03.2017 | 31.03.2017 |  |
| Impianti di riscaldamento | 01.03.2017 | 31.03.2017 |  |
| Tinteggiatura | 27.03.2017 | 31.03.2017 |  |
| Altre opere ed impermeab. | 03.04.2017 | 28.04.2017 |  |
| Smaltimento acque piovane | 01.05.2017 | 12.05.2017 |  |
| Finiture | 24.03.2017 | 31.03.2017 |  |
| Smobilizzo cantiere | 15.05.2017 | 18.05.2017 |  |

# Text boxes

# PIANO DI SICUREZZA

# E DI COORDINAMENTO

# ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)

# redatto in conformità all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)